KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Thông tin nhóm và thành viên:
- Nhóm: Nhóm 28
- Thành viên:
  1. Nguyễn Hoàng Long
  2. Hoàng Trọng Tấn
- Lớp: CNTT K23H
- Trường: Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
- Khoa: Công nghệ thông tin

Tên ứng dụng: Hệ thống quản lý đăng kiểm phương tiện có tích hợp AI
Thời gian thực hiện: 9 Tuần

Kế hoạch chi tiết

| Tuần | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Khởi động dự án, phân tích yêu cầu bài toán quản lý đăng kiểm phương tiện. Xác định mục tiêu và phạm vi. | Cả nhóm | Mốc KT1 - Chuẩn bị tài liệu đầu vào |
| Tuần 2 | Sử dụng AI phân tích lịch hẹn, hồ sơ, kết quả; thiết kế cơ sở dữ liệu (SQLite/MySQL/PostgreSQL) và xác định giới hạn AI. | Hoàng Trọng Tấn | Mốc KT1 - Thiết kế CSDL |
| Tuần 3 | Thiết lập môi trường phát triển (Backend: FastAPI/Flask/Django; Frontend: React/Vue/HTML). | Hoàng Trọng Tấn | Chuẩn bị hạ tầng mã nguồn |
| Tuần 4 | Sử dụng AI sinh mã nguồn CRUD cho phương tiện, lịch hẹn, hồ sơ và kết quả kiểm định. | Nguyễn Hoàng Long | Mốc KT2 - Phát triển chức năng lõi |
| Tuần 5 | Xây dựng giao diện quản lý chủ xe, phương tiện và đặt lịch đăng kiểm. Debug trạng thái hệ thống. | Nguyễn Hoàng Long | Mốc KT2 - Phát triển Frontend |
| Tuần 6 | Sử dụng AI thiết kế prompt hỏi đáp quy trình; tích hợp Chatbot AI hỏi đáp, tóm tắt hồ sơ và sinh nhắc lịch. | Hoàng Trọng Tấn | Mốc KT3 - Tích hợp AI Engine |
| Tuần 7 | Kiểm thử chức năng (đặt lịch hẹn, hồ sơ, kết quả) và kiểm thử AI (câu hỏi vượt phạm vi, cảnh báo không thay kết luận). | Hoàng Trọng Tấn | Mốc KT3 - Nghiệm thu kiểm thử |
| Tuần 8 | Sử dụng AI hỗ trợ viết tài liệu dự án, báo cáo kỹ thuật, slide thuyết trình và thực hiện review bảo mật. | Nguyễn Hoàng Long | Mốc Cuối kỳ - Hoàn thiện tài liệu |
| Tuần 9 | Tổng kết dự án, đóng gói mã nguồn, kiểm tra hệ thống và chuẩn bị nghiệm thu, báo cáo cuối kỳ. | Cả nhóm | Mốc Cuối kỳ - Bàn giao dự án |